### ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2012 г.  №  1497

МОСКВА

О внесении изменений в федеральную целевую программу

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 18, ст. 2219; № 50, ст. 7063).

Председатель Правительства

Российской Федерации	Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 декабря 2012 г.  №  1497

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся  в федеральную целевую программу

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах"

1. В паспорте Программы:

а) в абзаце восьмом позиции, касающейся важнейших целевых показателей и индикаторов Программы, цифры "1680,6" заменить цифрами "1678,2";

б) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры "522,9" заменить цифрами "523,3", цифры "108,1" заменить цифрами "108,6".

2. В абзаце двадцать четвертом раздела III цифры "1680,6" заменить цифрами "1678,2".

3. В абзаце девятом раздела IV цифры "522,9" заменить цифрами "523,3", цифры "108,1" заменить цифрами "108,6".

4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2012 г.  №  1497)

Целевые индикаторы и показатели реализации

федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"*

| Целевые показатели | Единица измерения | 2010 год (базовый) | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена | млн. человек | 0,3 | 6,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке | процентов | 88,6 | сокращение в 2 раза | 88,6 | 87,7 | 86,9 | 80,1 | 73 | 65,9 | 58,7 | 51,8 | 45,2 |
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | процентов | 64,9 | увеличение на 24 процента | 68,3 | 70,1 | 71,9 | 73,7 | 75,9 | 78,2 | 80,5 | 82,7 | 85 |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | процентов | 5,7 | увеличение в 5,5 раза | 17,6 | 23,5 | 29,9 | 41,1 | 52,3 | 63,5 | 74,7 | 85,9 | 97,1 |
| Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в общей потребности в гидрологических постах и лабораториях | процентов | 5 | увеличение в 12 раз | 7 | 7,6 | 8,2 | 26,6 | 38,7 | 52 | 64,3 | 74,3 | 85 |
| Количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного назначения, а также магистральных каналов и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи | единиц | 4 | 72 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 19 |
| Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | километров | 26 | 4350 | - | - | 350 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километров | 90 | 1678,2 | 31,5 | 183,1 | 105,1 | 180 | 178,5 | 220 | 225 | 225 | 330 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 160 | 2400 | 165 | 165 | 180 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети | единиц | 225 | 3600 | 90 | 27 | 25 | 830 | 546 | 597 | 552 | 451 | 482 |
| Количество проектов по строительству (реконструкции) комплексов очистных сооружений и систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам | единиц | - | 225 | - | - | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

_____________________

* Корректировка целевых индикаторов и их значений может быть проведена в установленном порядке при изменении бюджетного финансирования Программы.".

5. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

## "ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

## к федеральной целевой программе

## "Развитие водохозяйственного комплекса

## Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2012 г.  №  1497)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий федеральной целевой программы

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

в части капитальных вложений

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование инвестиционного проекта | Источники финансирования | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе | Сроки реализации | Мощность объекта | Единица измерения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |
| I. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства федеральной собственности |
| 1. Росводресурсы (гарантированное водообеспечение) |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 14840,0 | 554,1 | 891,1 | 1257,5 | 2077,8 | 2129,8 | 1422 | 2200 | 2200 | 2107,7 |  |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |
| Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Махачкала, Республика Дагестан |
| 1. | Строительство водохранилища на балке "Шурдере" в Сулейман-Стальском районе на землях Хивского района, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 1264,8 | 202 | 215,4 | 476,2 | 371,2 | - | - | - | - | - | 2015 год | 50 | млн. куб. метров | подача воды для 11,1 тыс. гектаров, работа магистральных каналов - 17 тыс. гектаров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Запкаспводхоз", Республика Дагестан, г. Махачкала |
| 2. | Реконструкция объединенного канала с ПК0 по ПК148+65 в Магарамкентском районе Республики Дагестан | средства федерального бюджета | 682,2 | 50 | 150 | 181,1 | 301,1 | - | - | - | - | - | 2015 год | 14865 | пог. метров | подача воды для 49,6 тыс. гектаров, обводнение Самурского природного комплекса на площади 7,1 тыс. гектаров |
| 3. | Защита от паводковых вод входного оголовка акведука на узле гидротехнических сооружений Самур-Дербентского канала в Магарамкентском районе Республики Дагестан | средства федерального бюджета | 9,8 | 9,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 161 | пог. метров | вероятный предотвращаемый ущерб - 460 млн. рублей |
| 4. | Защита водозаборного узла на р. Самур у с. Куйсун в Магарамкентском районе Республики Дагестан | средства федерального бюджета | 61,6 | 61,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 333,3 | метров | подача воды для 49,6 тыс. гектаров, обводнение Самурского природного комплекса на площади 7,1 тыс. гектаров |
| 5. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Запкаспводхоз" в Магарамкентском районе Республики Дагестан | средства федерального бюджета | 26,7 | - | - | - | 2 | 24,7 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 6. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Запкаспводхоз" в г. Махачкала Республики Дагестан | средства федерального бюджета | 10 | - | - | - | 1,8 | 8,2 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации берегозащитных сооружений и мониторинга прибрежной полосы Каспийского моря в Республике Калмыкия, г. Элиста |
| 7. | Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия | средства федерального бюджета | 1318,2 | 146,4 | 193,5 | 200 | 621,8 | 156,5 | - | - | - | - | 2016 год | 36,2 | млн. куб. метров | население (питьевые нужды) - 20 тыс. человек, полив 100 гектаров садов, водопой 255 тыс. голов скота |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Сорочинского водохранилища", г. Сорочинск, Оренбургская область |
| 8. | Строительство второй очереди Сорочинского водохранилища на р. Самара Оренбургской области | средства федерального бюджета | 611,5 | - | - | - | 6 | 6 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 239,8 | 2020 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, Республика Татарстан |
| 9. | Реконструкция производственной базы ФГУ "Средволгаводхоз"в г. Казани, Республика Татарстан | средства федерального бюджета | 93 | 31 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1 | объектов | площадь защищаемой территории - 30000 кв. метров |
| 10. | Реконструкция производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Средволгаводхоз"в г. Чистополь, Республика Татарстан | средства федерального бюджета | 43 | - | - | - | 3 | 40 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища", пос. Энергетик, Новоорский район, Оренбургская область |
| 11. | Строительство гидрохимической лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Ириклинского водохранилища", Оренбургская область | средства федерального бюджета | 7,6 | - | - | - | 0,3 | 7,3 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", г. Краснодар |
| 12. | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения напорного фронта | средства федерального бюджета | 749,9 | 48,9 | 200 | 221,1 | 279,9 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1 | комплекс сооружений | площадь защищаемой территории - 700 тыс. гектаров, численность защищаемого населения -300 тыс. человек, вероятный предотвращаемый ущерб - 521,35 млрд. рублей |
| 13. | Реконструкция и улучшение технического состояния объектов Краснодарского водохранилища, Краснодарский край и Республика Адыгея. Сооружения инженерных защит | средства федерального бюджета | 1588,7 | - | - | 10 | 140,4 | 362,5 | 352,7 | 375 | 300 | 48,1 | 2020 год | 1 | комплекс сооружений | площадь защищаемой территории - 700 тыс. гектаров, численность защищаемого населения - 300 тыс. человек, вероятный предотвращаемый ущерб - 5,26 млрд. рублей |
| 14. | Строительство лабораторного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Краснодарское водохранилище", Краснодарский край | средства федерального бюджета | 46,5 | - | - | - | 2,5 | 22 | 22 | - | - | - | 2017 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубанский центр мониторинга водных объектов", г. Краснодар |
| 15. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Кубанский центр мониторинга водных объектов", пос. Белозерный, г. Краснодар | средства федерального бюджета | 90,5 | - | - | - | 12,5 | 78 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 16. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Кубанский центр мониторинга водных объектов" в г. Ставрополе | средства федерального бюджета | 39,8 | - | - | - | 5,8 | 34 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ Челябинской области, г. Челябинск |
| 17. | Тракт водоподачи части стока р. Уфы в р. Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход озера Увильды (корректировка), Челябинская область | средства федерального бюджета | 541,6 | 2,1 | 50 | 150 | 150 | 189,5 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | обеспечит максимальный объем перебрасываемого стока - 260 млн. куб. метров в год |
| 18. | Реконструкция водосброса Аргазинского гидроузла, Челябинская область | средства федерального бюджета | 57,2 | - | - | - | 2 | 0,5 | 40 | 14,7 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |
| Государственное федеральное бюджетное учреждение "Цнинская шлюзованная система", г. Тамбов |
| 19. | Реконструкция плотины Горельского гидроузла на р. Цна, с. Горелое, Тамбовский район, Тамбовская область | средства федерального бюджета | 146,3 | - | - | - | 6,3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 2020 год | 1 | объектов | предотвращаемый ущерб - 303,6 млн. рублей, численность защищаемого населения - 200 тыс. человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища", пос. Маслова Пристань, Белгородская область |
| 20. | Строительство лабораторно-производственного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Белгородского водохранилища", Белгородская обл., Шебекинкий р-н, пос. Маслова Пристань, ул. Зеленая, 22 | средства федерального бюджета | 38,6 | 2 | 17,5 | 19,1 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 400 | кв. метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Горьковского водохранилища", г. Кострома |
| 21. | Производственная база Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Горьковского водохранилища", Малый переулок, 14, г. Кострома | средства федерального бюджета | 18,7 | - | - | - | 1,7 | 17 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", г. Пенза |
| 22. | Реконструкция водосбросного сооружения бетонной плотины Сурского гидроузла, Пензенская область | средства федерального бюджета | 397,9 | - | - | - | - | - | 13,5 | 4,4 | 250 | 130 | 2020 год | 7 | штук | предотвращаемый ущерб - 11376,61 млн. рублей |
| Зона деятельности Невско-Ладожского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Новгородводхоз", г. Великий Новгород |
| 23. | Строительство производственной базы Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Новгородводхоз" (гараж), г. Великий Новгород, ул. Береговая, д. 41 | средства федерального бюджета | 3 | 0,3 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 200 | кв. метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Псковводхоз", г. Псков |
| 24. | Производственная база Федерального государственного бюджетного учреждения по водному хозяйству "Псковводхоз", Сланцевский район, Ленинградская область | средства федерального бюджета | 6,8 | - | - | - | 1,8 | 5 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Камского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации Камского и Воткинского водохранилищ "Камводэксплуатация", г. Пермь |
| 25. | Строительство производственно-лабораторного корпуса Федерального государственного бюджетного учреждения по эксплуатации Камского и Воткинского водохранилищ "Камводэксплуатация" в г. Пермь, ул. Берег Камы, 37а, для Пермского участка | средства федерального бюджета | 123,8 | - | - | - | 2 | 1,8 | 40 | 40 | 40 | - | 2019 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Енисейского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Богучанского водохранилища", г. Кодинск, Красноярский край |
| 26. | Богучанская ГЭС на реке Ангара, этап "Водохранилище и охрана окружающей среды. База службы эксплуатации Богучанского водохранилища". 4 этап, Кежемский район, Красноярский край | средства федерального бюджета | 552,8 | - | - | - | 100 | 100 | 150 | 202,8 | - | - | 2018 год | 1977,9 | кв. метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| Зона деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", г. Москва |
| 27. | Строительство производственной базы с лабораторным корпусом на Верхневолжском водохранилище в пос. Пено Тверской области | средства федерального бюджета | 17,6 | - | - | - | 1 | 0,5 | 9 | 7,1 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 28. | Строительство производственной базы с лабораторным корпусом на Вышнееволоцком водохранилище в г. Вышний Волочек Тверской области | средства федерального бюджета | 17,6 | - | - | - | 1 | 0,5 | 9 | 7,1 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 29. | Строительство производственной базы с лабораторным корпусом на Иваньковском водохранилище в г. Конаково Тверской области | средства федерального бюджета | 17,6 | - | - | - | 1 | 0,5 | 9 | 7,1 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 30. | Реконструкция здания бассейновой гидрохимической лаборатории в г. Долгопрудный Московской области | средства федерального бюджета | 31,6 | - | - | - | 1,5 | 1,4 | 15 | 13,7 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 31. | Строительство лабораторно-производственного здания Рязанской гидрохимической лаборатории в г. Рязани | средства федерального бюджета | 21,5 | - | - | - | 1,2 | 0,6 | 9,5 | 10,2 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 32. | Укрупненные инвестиционные проекты, направленные на гарантиированное водообеспечение (строительство, реконструкция гидротехнических сооружений водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи) | средства федерального бюджета | 6203,6 | - | - | - | 60 | 1043,3 | 602,4 | 1368 | 1460,1 | 1669,8 |  |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
| 2. Росводресурсы (защита от негативного воздействия вод) |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 22046,4 | 1026 | 2003,4 | 1480,4 | 1380,5 | 3156,6 | 3318,4 | 3119,3 | 3225,3 | 3336,5 |  |  |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |
| Западно-Каспийское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Махачкала, Республика Дагестан |
| 33. | Берегоукрепительные работы на р. Терек по защите ст. Терская, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета | 119,2 | 119,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1110 | метров | предотвращаемый ущерб - 609,85 млн. рублей, защита от разрушения более 400 домовладений |
| 34. | Берегоукрепительные работы на р. Малка в г. Прохладном от ул. Радченко до ул. Зеленая, Кабардино-Балкарская Республика | средства федерального бюджета | 190 | 3,9 | 23,1 | 103 | 60 | - | - | - | - | - | 2015 год | 2,72 | километров | предотвращаемый ущерб - 4267270 тыс. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Республики Северная Осетия - Алания", г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания |
| 35. | Берегоукрепительные сооружения на р. Камбилеевка по левобережью вдоль ул. Победы и по правобережью вдоль ул. Богдана Хмельницкого в с. Октябрьское, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета | 53,1 | 2,4 | 50,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1600 | метров | предотвращаемый ущерб - 311,61 млн. рублей. Защита территории - 39 гектаров. Защита населения - 220 человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика |
| 36. | Защита с. Исламей от боковой эрозии р. Баксан, Кабардино-Балкарская Республика (2-я очередь) | средства федерального бюджета | 96,5 | 2,5 | 20 | 14,9 | 59,1 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1100 | метров | предотвращаемый ущерб - 1702 млн. рублей. Защита территории - 12,5 гектара. Защита населения - 5000 человек |
| Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |
| Кубанское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Краснодар |
| 37. | Берегоукрепительные работы на реке Белая в районе с. Великовечное Белореченского района, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 90 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 5300 | метров | предотвращаемый ущерб - 355,6 млн. рублей |
| 38. | Берегоукрепительные и берегозащитные работы на р. Псоу от с. Веселое до пос. Ермоловка в Адлерском районе г. Сочи | средства федерального бюджета | 442,2 | 3,4 | 200 | 119,4 | 119,4 | - | - | - | - | - | 2015 год | 14000 | метров | предотвращаемый ущерб - 22320 млн. рублей |
| 39. | Берегоукрепительные работы на р. Большой Зеленчук в районе ст. Зеленчукской Зеленчукского района, Карачаево-Черкесская Республика | средства федерального бюджета | 91 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 3 | километров | предотвращаемый ущерб - 506,44 млн. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Краснодарское водохранилище", г. Краснодар |
| 40. | Восстановление продольной (правобережной) дамбы обвалования р. Пшиш инженерной защиты № 11 Краснодарского водохранилища, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 360 | пог. метров | 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий, предотвращаемый ущерб - 158 млн. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Кубанский центр мониторинга водных объектов", г. Краснодар |
| 41. | Защитные сооружения на р. Мзымта в районе форелеводческого хозяйства Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 45 | 1,6 | 43,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 0,8 | километров | площадь защищаемой территории - 52 гектара, предотвращаемый ущерб - 695,5 млн. рублей |
| 42. | Защитные сооружения на р. Мзымта в районе рекреационного объекта "Райский уголок" (территория Сочинского национального парка) Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 35 | 1,3 | 33,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 700 | метров | предотвращаемый ущерб - 85,64 млн. рублей |
| 43. | Защитные сооружения на участке правого берега реки Мзымта в с. Высокое Адлерского района города Сочи, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 57,7 | 1,7 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 900 | метров | предотвращаемый ущерб - 264,82 млн. рублей |
| 44. | Берегоукрепительные работы на р. Большая Лаба в ст. Ахметовской Лабинского района, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 47,4 | - | - | - | 3,4 | 28 | 16 | - | - | - | 2017 год | 1,2 | километров | предотвращаемый ущерб - 478,69 млн. рублей |
| 45. | Берегоукрепительные работы на р. Псекупс в ст. Саратовской, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 83,5 | - | - | - | 3,5 | 37 | 43 | - | - | - | 2017 год | 500 | метров | предотвращаемый ущерб - 235088 тыс. рублей |
| 46. | Строительство поперечных порогов для защиты речного дна от вертикального размыва на участке 50-57 км от устья реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 60,9 | 3,3 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 1000 | пог. метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 47. | Строительство берегоукрепительных сооружений для защиты правого берега реки Мзымта на участке 8,5 км от устья, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 38 | 2 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 500 | пог. метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 48. | Строительство берегоукрепительных сооружений на 18,2 км и 20,8 км от устья для укрепления правого берега реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 110,2 | 5,7 | 104,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 1500 | пог. метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 49. | Строительство берегозащитных сооружений для защиты от размыва правого и левого берегов реки Мзымта на участке 30,7 -31,0 км от устья и на участках 30,5 -30,7 км, 31,1 - 31,4 км и 31,8 -32,0 км, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 110,2 | 5,7 | 104,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 1500 | пог. метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 50. | Строительство берегозащитных сооружений и восстановление пойменного правобережного массива на участке 20,6 -21,2 км от устья реки Мзымта, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 51,9 | 2,6 | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 700 | пог. метров | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ульяновская дамба", г. Ульяновск |
| 51. | Комплексная реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты ФГУ "Ульяновская дамба", Ульяновская область | средства федерального бюджета | 560,7 | 77,8 | 191,3 | 291,6 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 8,2 | километров | площадь защищаемой территории - 12,5 кв. километров, численность защищаемого населения - 26000 человек |
| 52. | Производственное здание для стоянки и ремонта техники Федерального государственного бюджетного учреждения "Ульяновская дамба" | средства федерального бюджета | 9 | - | - | - | 1,9 | 7,1 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища", г. Набережные Челны, Республика Татарстан |
| 53. | Реконструкция дренажных сооружений Старо-Татышевской сельхознизины на территории Республики Татарстан | средства федерального бюджета | 396,8 | 100 | 150 | 146,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 3,3 | куб. метров в секунду | площадь защищаемой территории - 100 кв. километров, численность защищаемого населения - 3150 человек, предотвращаемый ущерб - 7677,5 млн. рублей |
| 54. | Строительство насосной станции инженерной защиты Старо-Татышевской сельхознизины, Республика Татарстан | средства федерального бюджета | 62,1 | 62,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1 | объектов | площадь защищаемой территории сельхознизины - 110 кв. километров, численность защищаемого населения - 3500 человек |
| 55. | Реконструкция дренажных сооружений инженерной защиты Старо-Татышевской сельхознизины на территории Республики Башкортостан | средства федерального бюджета | 509 | - | - | - | 20 | 100 | 100 | 150 | 100 | 39 | 2020 год | 1 | объектов | площадь защищаемой территории - 60 кв. километров, численность защищаемого населения - 3500 человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Средволгаводхоз", г. Казань, Республика Татарстан |
| 56. | Берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище у н.п. Полянки Спасского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета | 69,2 | 48,2 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 501,2 | пог. метров | предотвращаемый ущерб - 195,7 млн. рублей. Защита населения - 144 человека |
| 57. | Берегоукрепительные работы на Куйбышевском водохранилище у н.п. Березовка Чистопольского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета | 54,9 | 54,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 700 | метров | площадь защищаемой территории - 196000 кв. метров, численность защищаемого населения - 186 человек, вероятный предотвращаемый ущерб - 118,87 млн. рублей |
| 58. | Берегоукрепление прибрежной зоны Куйбышевского водохранилища в н.п. Старая Пристань Лаишевского района, Республика Татарстан | средства федерального бюджета | 234,5 | 2,9 | 43 | 99 | 89,6 | - | - | - | - | - | 2015 год | 2000 | метров | предотвращаемый ущерб - 361,5 млн. рублей |
| 59. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у н.п. Кзыл Байрак Верхнеуслонского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета | 98 | - | - | - | 3 | 55 | 40 | - | - | - | 2017 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 60. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у г. Чистополь Чистопольского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета | 32,1 | - | - | - | 2,1 | 30 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 61. | Берегоукрепительные работы у н.п. Камское Устье Камско-Устьинского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета | 148 | - | - | - | 2 | 69 | 60 | 17 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 62. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища на восточной окраине г. Лаишево Лаишевского района Республики Татарстан | средства федерального бюджета | 153 | - | - | - | 3 | 69 | 60 | 21 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища", п. Ерзовка, Волгоградская область |
| 63. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе с. Колышкино (2-я очередь) Старополтавского района Волгоградской области | средства федерального бюджета | 14,3 | 0,5 | 13,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 0,2 | километров | сумма предотвращаемого ущерба - 42,779 млн. рублей, площадь защищаемых территорий - 4,6 гектара, население - 640 человек |
| 64. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в г. Дубовка (4-й пусковой комплекс), Волгоградская область | средства федерального бюджета | 117,2 | 56,6 | 60,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 525,7 | метров | сумма предотвращаемого ущерба 166061 тыс. рублей, защищаемая территория - 2,6 гектара, численность защищенного населения - 14,67 тыс. человек |
| 65. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка (2-й пусковой комплекс), Волгоградская область | средства федерального бюджета | 123 | - | - | - | 59,6 | 63,4 | - | - | - | - | 2016 год | 525,46 | метров | предотвращаемый ущерб - 294,447 млн. рублей |
| 66. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка (5-й пусковой комплекс), Волгоградская область | средства федерального бюджета | 53,6 | - | - | - | - | - | 26,3 | 27,3 | - | - | 2018 год | 276,18 | метров | предотвращаемый ущерб - 302,099 млн. рублей |
| 67. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе г. Дубовка (3-й пусковой комплекс), Волгоградская область | средства федерального бюджета | 25,4 | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 | - | 2019 год | 177,85 | метров | предотвращаемый ущерб - 310,122 млн. рублей |
| 68. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе с. Красноармейское Энгельского района, Волгоградская область | средства федерального бюджета | 47,3 | - | - | - | 1,1 | 24 | 22,2 | - | - | - | 2017 год | 500 | метров | вероятный предотвращаемый ущерб - 33078 тыс. рублей, защищаемая территория 22000 кв. метров, численность защищенного населения - 974 человека |
| 69. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в районе с. Кочетное Ровенского района, Саратовская область | средства федерального бюджета | 194,2 | - | - | - | 61,1 | 64,9 | 68,2 | - | - | - | 2017 год | 1200 | метров | численность защищаемого населения - 1580 человек, предотвращаемый ущерб - 130,52 млн. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации Саратовского водохранилища, г. Балаково, Саратовская область |
| 70. | Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в д. Вечный Хутор Духовницкого района Саратовской области (участок № 2) | средства федерального бюджета | 103,3 | 2,6 | 20 | 30 | 50,7 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1000 | пог. метров | размер предотвращаемого ущерба - 391,64 млн. рублей, площадь защищенной территории - 360 гектаров, население - 591 человек |
| 71. | Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в районе поселка Алексеевка Хвалынского района Саратовской области (участок № 2) | средства федерального бюджета | 68,3 | 2,4 | 25 | 40,9 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 750 | метров | размер предотвращаемого ущерба - 124,536 млн. рублей, количество защищенного населения - 480 человек |
| 72. | Берегоукрепление участка Саратовского водохранилища в с. Березовая Лука Духовницкого района Саратовской области | средства федерального бюджета | 78,7 | - | - | - | 3,2 | 25 | 50,5 | - | - | - | 2017 год | 750 | метров | размер предотвращаемого ущерба - 196,108 млн. рублей, количество защищенного населения - 230 человек |
| Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству Нижне-Обского бассейна "Тюменьрегионводхоз", г. Тюмень |
| 73. | Система сброса избыточных поверхностных вод с территории Челябинской и Курганской областей в реку Чумляк, Курганская область | средства федерального бюджета | 135,1 | 80,2 | 54,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 93,2 | километров | площадь защищаемой территории военного полигона - 685,2 гектара, численность защищаемого населения - 708 человек |
| Зона деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Верхне-Волжскводхоз", г. Иваново |
| 74. | Реконструкция гидроузла № 4 Тезянской шлюзовой системы Ивановской области (2-ой этап) | средства федерального бюджета | 15,5 | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1 | гидроузел | повышение защищенности от негативного воздействия вод, водообеспечение - 70 тыс. человек |
| 75. | Завершение реконструкции Тезянской шлюзованной системы Ивановской области | средства федерального бюджета | 393,9 | - | - | - | 7,3 | 5,2 | 20,5 | 172,6 | 92,7 | 95,6 | 2020 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Защитные сооружения Костромской низины", г. Кострома |
| 76. | Реконструкция котельной производственной базы ФГУ "Защитные сооружения Костромской низины", г. Кострома | средства федерального бюджета | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Государственное федеральное бюджетное учреждение по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области |
| 77. | Строительство технической базы Заречного ремонтно-эксплуатационного участка Государственного федерального бюджетного учреждения по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области, с. Михайловское, Воротынский район, Нижегородская область | средства федерального бюджета | 27,5 | - | - | - | 2,5 | 25 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 78. | Строительство технической базы Курмышского ремонтно-эксплуатационного участка Государственного федерального бюджетного учреждения по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области, с. Курмыш, Пильнинский район, Нижегородская область | средства федерального бюджета | 19,8 | - | - | - | 1,8 | 18 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Сурский гидроузел", г. Пенза |
| 79. | Укрепление левого берега Пензенского водохранилища в месте сопряжения его с земляной плотиной Сурского гидроузла, Пензенская область | средства федерального бюджета | 16 | - | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | 2016 год | 350 | метров | предотвращаемый ущерб - 11376,61 млн. рублей |
| Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища", г. Цимлянск, Ростовская область |
| 80. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища в черте г. Цимлянска Цимлянского района Ростовской области | средства федерального бюджета | 323,1 | 55,7 | 119,9 | 147,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1714 | пог. метров | площадь защищенной территории - 675000 кв. метров, население - 150 человек, размер предотвращаемого ущерба - 601970 тыс. рублей |
| 81. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища в районе х. Альдабульский Ростовской области | средства федерального бюджета | 48,6 | - | - | - | 2,5 | 24,3 | 21,8 | - | - | - | 2017 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 82. | Защита от размыва берегов Цимлянского водохранилища в ст. Хорошевская, Ростовская область | средства федерального бюджета | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2020 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 83. | Защита от размыва берегов в х. Приморский, Ростовская область | средства федерального бюджета | 24 | - | - | - | - | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 2020 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 84. | Защита от размыва берегов Цимлянского водохранилища в х. Кривской, Ростовская область | средства федерального бюджета | 10 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2020 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 85. | Защита от размыва берегов Цимлянского водохранилища, г. Волгодонск, Ростовская область | средства федерального бюджета | 43 | - | - | - | - | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 2020 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 86. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Ляпичево и п.Донского Калачаевского района Волгоградской области | средства федерального бюджета | 786,6 | - | - | - | - | 15 | 150 | 150 | 285 | 186,6 | 2020 год | 5900 | пог. метров | размер предотвращаемого ущерба - 601,97 млн. рублей, численность защищенного населения - 144 человека, площадь защищенных земель - 715000 кв. метров |
| 87. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Попов Чернышковского района Волгоградской области | средства федерального бюджета | 200 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 88. | Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у х. Веселого Котельниковского района Волгоградской области | средства федерального бюджета | 399 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 249 | 2020 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Верхне-Обского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "ВерхнеОбьрегионводхоз", г. Новосибирск |
| 89. | Берегоукрепительные сооружения на участке 140 - 143 км правого берега Новосибирского водохранилища, п. Быстровка, Искитимский район Новосибирской области | средства федерального бюджета | 235,2 | 140 | 95,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2785 | метров | площадь защищаемой территории - 16,8 гектара, численность защищаемого населения - 1328 человек, количество объектов - 3 штуки |
| 90. | Строительство берегозащитных сооружений (94 - 97 км) правого берега Новосибирского водохранилища в районе п. Сосновка, Искитимский район, Новосибирская область | средства федерального бюджета | 204,2 | 4,2 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 2,27 | километров | количество защищенного населения - 800 человек, площадь защищаемых территорий - 90 гектаров |
| Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по водному хозяйству "Двинарегионводхоз", г. Архангельск |
| 91. | Берегоукрепление реки Ворьема в Печенгском районе, Мурманская область | средства федерального бюджета | 65,2 | 2,9 | 20,8 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1475 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Вологдаводресурсы", г. Вологда |
| 92. | Берегоукрепление Онежского озера в районе д. Кюршево-Голяши Вытегорского района Вологодской области | средства федерального бюджета | 96,5 | - | - | - | 8,8 | 6,2 | 40 | 41,5 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Камского бассейнового водного управления |
| Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Пермь |
| 93. | Берегоукрепление Камского водохранилища в п. Висим Добрянского района Пермского края | средства федерального бюджета | 55,6 | 1,7 | 27,1 | 26,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 940 | метров | предотвращаемый ущерб - 132,77 млн. рублей |
| 94. | Берегоукрепление Камского водохранилища в д. Гари Добрянского района Пермского края | средства федерального бюджета | 51,7 | 1,8 | 25,1 | 24,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 870 | метров | предотвращаемый ущерб - 145,51 млн. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохозяйственных объектов и сооружений бассейна реки Белой, г. Уфа, Республика Башкортостан |
| 95. | Строительство насосной станции № 2 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины, Республика Башкортостан | средства федерального бюджета | 124,4 | 5,5 | 57,7 | 61,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1 | объектов | предотвращаемый ущерб - 2193081,29 тыс. рублей |
| 96. | Берегоукрепление р. Белой в районе ПК 130+55 до ПК134+70 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища, Республика Башкортостан | средства федерального бюджета | 77 | 1,3 | 75,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 415 | пог. метров | предотвращаемый ущерб - 2193081,29 тыс. рублей |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации Камского и Воткинского водохранилищ "Камводэксплуатация", г. Пермь |
| 97. | Строительство причала на Воткинском водохранилище в районе ул. Берег Камы, 37а, для Пермского участка | средства федерального бюджета | 4,6 | - | - | - | 1,1 | 3,5 | - | - | - | - | 2016 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 98. | Строительство причала на Воткинском водохранилище в г. Чайковский для Чайковского линейного участка | средства федерального бюджета | 4,6 | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 3,5 | - | 2019 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 99. | Строительство причала на Камском водохранилище в п. Ильинский для Ильинского линейного участка | средства федерального бюджета | 36,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 35 | 2020 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Енисейского бассейнового водного управления |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Красноярского водохранилища", г. Дивногорск, Красноярский край |
| 100. | Берегоукрепительные сооружения на Красноярском водохранилище по защите производственной территории и базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление эксплуатации Красноярского водохранилища", Красноярский край | средства федерального бюджета | 52,9 | 4 | 15 | 33,9 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 200 | метров | суммарный предотвращаемый ущерб в ценах 2010 г. - 60054,972 тыс. рублей |
| Зона деятельности Амурского бассейнового водного управления |
| Амурское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Хабаровск |
| 101. | Стабилизация русла пограничной реки Гранитная на устьевом участке, Приморский край | средства федерального бюджета | 207 | - | 3,5 | 60 | 143,5 | - | - | - | - | - | 2015 год | 1,5 | километров | площадь защищенной территории - 4,92 кв. километров, размер предотвращаемого ущерба - 238,526 млн. рублей |
| 102. | Инженерная защита левого берега реки Амур у сел Красная Орловка и Чесноково Михайловского района Амурской области | средства федерального бюджета | 469,8 | - | - | - | 9,4 | 227,8 | 232,6 | - | - | - | 2017 год | 3 | километров | численность защищенного населения - 960 человек, размер предотвращаемого ущерба - 28,5 млн. рублей в год |
| 103. | Стабилизация левого берега р. Амур у с. Орловка Амурской области (870,0 - 872,0 км судового хода) | средства федерального бюджета | 145,3 | - | - | 5,1 | 140,2 | - | - | - | - | - | 2015 год | 3 | километров | площадь защищаемой территории - 3 гектара, предотвращаемый ущерб - 134,2 млн. рублей |
| 104. | Стабилизация русловых процессов р. Амур у с. Журавлевка Амурской области (656,0 - 658,0 км судового хода) | средства федерального бюджета | 110 | - | - | - | - | - | 10 | 50 | 50 | - | 2019 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 105. | Стабилизация левого берега протоки Забеловская р. Амур в Еврейской автономной области (75,5 -73,5 км судового хода) | средства федерального бюджета | 150 | - | - | - | - | 15 | 67,5 | 67,5 | - | - | 2018 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 106. | Стабилизация русловых процессов р. Амур в Еврейской автономной области (58,5-65,5, 47,5 - 49,5 км судового хода) | средства федерального бюджета | 700 | - | - | - | - | 70 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 2020 год | 1 | объектов | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| Зона деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления |
| Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, г. Москва |
| 107. | Строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем для защиты района Российского центра программирования в г. Дубна Московской области | средства федерального бюджета | 1456,2 | 1,5 | 60 | 134 | 450 | 450 | 360,7 | - | - | - | 2017 год | 7905 | метров | защита 466 гектаров территории российского центра программирования в г. Дубне |
| Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение "Центррегионводхоз", г. Москва |
| 108. | Берегоукрепление Вазузского водохранилища в районе поселка Золотилово Зубцовского района Тверской области | средства федерального бюджета | 32,4 | - | - | - | 32,4 | - | - | - | - | - | 2015 год | 170 | пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
| 109. | Укрупненные инвестиционные проекты, направленные на повышение защищенности от негативного воздействия вод | средства федерального бюджета | 10 388,8 | - | - | - | 37,3 | 1683,8 | 1646,2 | 2138,4 | 2334,7 | 2548,4 |  |  |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| 3. Минсельхоз России (гарантированное водообеспечение) |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 17100,7 | 170,5 | 450 | 729,1 | 2006,7 | 2724,1 | 2782,7 | 2949,5 | 2935,6 | 2352,5 |  |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция строящихся сельскохозяйственных, мелиоративных и водохозяйственных объектов в Республике Дагестан", г. Махачкала, Республика Дагестан |
| 110. | Реконструкция магистрального канала, коллекторов им. Октябрьской революции и сооружений Коровской оросительной системы, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 2470 | 60 | 130 | 164 | 416 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 2020 год | 110; 60; 58014 | километров, куб. метров в секунду, гектаров | орошение 58014 гектаров, в том числе 1500 гектаров нового орошения, водоснабжение населенных пунктов и гг. Махачкала, Кизилюрт, Избербаш |
| 111. | Реконструкция головного водозабора и магистрального межхозяйственного канала им. Дзержинского, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 1450 | 55 | 140 | 175 | 240 | 200 | 200 | 150 | 150 | 140 | 2020 год | 110; 45; 65000 | километров, куб. метров в секунду, гектаров | водоснабжение населения - 30 тыс. человек, площадь орошаемых территорий - 65 тыс. гектаров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю", г. Ставрополь |
| 112. | Строительство 4-й очереди Большого Ставропольского канала (II этап), Ставропольский край | средства федерального бюджета | 3566,7 | 5,5 | 100 | 175,1 | 568,5 | 550 | 530 | 580 | 580 | 477,6 | 2020 год | 58 | километров | площадь новых орошаемых земель - 210 тыс. гектаров, водообеспечение 167 тыс. человек, водообеспеченность существующих орошаемых земель - 15,2 тыс. гектаров |
| 113. | Реконструкция Невинномысского канала, Ставропольский край | средства федерального бюджета | 2900 | 50 | 80 | 215 | 540 | 500 | 400 | 400 | 400 | 315 | 2020 год | 49,2 | километров | водоснабжение населения - 1 млн. человек, инженерное орошение 140 тыс. гектаров |
| 114. | Реконструкция Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край | средства федерального бюджета | 2730 | - | - | - | 75 | 500 | 500 | 555 | 600 | 500 | 2020 год | 62 | млн. куб. метров | водообеспечение населения - 350 тыс. человек, инженерное орошение 120 тыс. гектаров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища", с. Покойное, Ставропольский край |
| 115. | Реконструкция Чограйского водохранилища, Ставропольский край, Республика Калмыкия | средства федерального бюджета | 1397 | - | - | - | 46,4 | 150 | 250 | 300 | 350 | 300,6 | 2020 год | 720 | млн. куб. метров | орошение сельскохозяйственных культур - 60 тыс. гектаров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чеченской Республике", г. Грозный |
| 116. | Реконструкция Аргунского гидроузла, Грозненский район, Чеченская Республика | средства федерального бюджета | 1475 | - | - | - | 75 | 150 | 250 | 350 | 350 | 300 | 2020 год | 860 | куб. метров в секунду | площадь орошения - 23,3 тыс. гектаров, площадь обводнения - 53,8 тыс. гектаров, расчетное водопотребление на сельскохозяйственные нужды - 196 млн. куб. метров, расчетное водопотребление на промышленные нужды - 250,7 млн. куб. метров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области", г. Саратов |
| 117. | Реконструкция водохранилища № 12 на р. Мечетка, Советский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 38,6 | - | - | - | 2 | 15,4 | 21,2 | - | - | - | 2017 год | 19,2 | млн. куб. метров | обеспечение водой 21,6 тыс. человек, 71,4 тыс. голов скота |
| 118. | Реконструкция Варфоломеевского водохранилища на реке Малый Узень, Александрово-Гайский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 86 | - | - | - | 5 | 32,7 | 28,9 | 19,4 | - | - | 2018 год | 26,5 | млн. куб. метров | обводнение и водоснабжение 13 населенных пунктов с населением 9,3 тыс. человек, 42 животноводческих точек с 37,9 тыс. голов скота |
| 119. | Реконструкция Лебедевского водохранилища на р. Еруслан, Краснокутский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 47 | - | - | - | 1,5 | 16,5 | 21,8 | 7,2 | - | - | 2018 год | 37 | млн. куб. метров | обеспечение водой 25 населенных пунктов с общей численностью 56,6 тыс. человек, содержания 187,8 тыс. голов скота |
| 120. | Реконструкция Марьевского водохранилища на р. Камелик, Перелюбский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 107 | - | - | - | 6 | 27,7 | 26,5 | 24,5 | 22,3 | - | 2019 год | 20,4 | млн. куб. метров | обеспечение водой 7,4 тыс. человек, 26,8 тыс. голов скота |
| 121. | Реконструкция Непокоевского водохранилища, Краснопартизанский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 144 | - | - | - | 8,8 | 39,7 | 34,9 | 36,6 | 24 | - | 2019 год | 48 | млн. куб. метров | обводнение 1,4 млн. гектаров, обеспечение водой 93,6 тыс. человек, 215 тыс. голов скота |
| 122. | Реконструкция Сулакского водохранилища, Краснопартизанский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 14,3 | - | - | - | 0,7 | 6,8 | 6,8 | - | - | - | 2017 год | 116 | млн. куб. метров | обеспечение водой - 21 населенный пункт с общей численностью 37,3 тыс. человек |
| 123. | Реконструкция Терновского водохранилища, Энгельский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 63,5 | - | - | - | 1,5 | 4,4 | 21,3 | 24 | 12,3 | - | 2019 год | 10,95 | млн. куб. метров | обводнение 52,7 тыс. гектаров, обеспечение водой 15,3 тыс. человек |
| 124. | Реконструкция Верхнеперекопновского водохранилища на р. Малый Узень, Ершовский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 160 | - | - | - | 9,2 | 37,7 | 33,6 | 34 | 45,5 | - | 2019 год | 65,4 | млн. куб. метров | обеспечение водой 98,3 тыс. человек, 327 тыс. голов скота |
| 125. | Реконструкция Малоузенского водохранилища на р. Малый Узень, Питерский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 66,4 | - | - | - | 1,2 | 6,4 | 17,8 | 29,5 | 11,5 | - | 2019 год | 18 | млн. куб. метров | обводнение 320 тыс. гектаров, обеспечение водой 28,3 тыс. человек, 62,4 тыс. голов скота |
| 126. | Реконструкция Толстовского водохранилища на р. Толстовка, Краснопартизанский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 33,2 | - | - | - | 0,9 | 13,9 | 10,6 | 7,8 | - | - | 2018 год | 10,7 | млн. куб. метров | обеспечение водой 8350 человек, 24,1 тыс. голов скота |
| 127. | Реконструкция водохранилища на р. Еруслан у с. Ахмат, Краснокутский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 162 | - | - | - | 4 | 51 | 36 | 41 | 15 | 15 | 2020 год | 2,5 | млн. куб. метров | обеспечение водой 5,8 тыс. человек, 14720 голов скота |
| 128. | Реконструкция Верхнекамышовского водохранилища на р. Камышовка, Дергачевский район, Саратовская область | средства федерального бюджета | 190 | - | - | - | 5 | 71,9 | 43,3 | 40,5 | 25 | 4,3 | 2020 год | 5,3 | млн. куб. метров | обеспечение водой 15,3 тыс. человек, 27620 голов скота |
| 4. Минсельхоз России (защита от негативного воздействия вод) |
|  | Всего | средства федерального бюджета | 9170,2 | 129,5 | 550 | 996 | 879,7 | 1628,7 | 1398,6 | 1244 | 1225,6 | 1118,1 |  |  |  | повышение защищенности населения и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации гидротехнических сооружений рек Кубани и Протоки, ст. Федоровская, Абинский район, Краснодарский край |
| 129. | Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки с подготовительными работами по очистке русел рек Кубани и Протоки (2-я очередь), Краснодарский край | средства федерального бюджета | 2117 | 42 | 90 | 185 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2020 год | 168,4 | километров | защищенная территория - 458,5 тыс. гектаров, защита 84 населенных пунктов - 140 тыс. человек, величина предотвращенного ущерба - 55513,96 млн. рублей |
| Федеральное государственное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Адыгея", г. Майкоп |
| 130. | Реконструкция сооружений Октябрьского водохранилища и Суповского гидроузла, Тахтамукайский район, Республика Адыгея | средства федерального бюджета | 550 | - | - | - | 30 | 62,4 | 83,8 | 144 | 125,6 | 104,2 | 2020 год | 17,4 | млн. куб. метров | защита земель Чибийского массива на площади 6000 гектаров с населением более 25 тыс. человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дирекция строящихся сельскохозяйственных, мелиоративных и водохозяйственных объектов в Республике Дагестан", г. Махачкала, Республика Дагестан |
| 131. | Реконструкция Аксайского водохранилища, Республика Дагестан | средства федерального бюджета | 1453,9 | - | - | - | 40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 213,9 | 2020 год | 62 | млн. куб. метров | защищенное население - более 10 тыс. человек, площадь орошаемых участков - 1250 гектаров |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю", г. Краснодар |
| 132. | Реконструкция Варнавинского водохранилища, Крымский район, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 472 | 16,8 | 60 | 165 | 100 | 100 | 30,2 | - | - | - | 2017 год | 174 | млн. куб. метров | защита от затопления 39 тыс. гектаров, 10 населенных пунктов, в которых проживает 2077 человек |
| 133. | Реконструкция ГТС Крюковского водохранилища, Северский район, Краснодарский край | средства федерального бюджета | 425,3 | 19,1 | 55 | 155 | 110 | 86,2 | - | - | - | - | 2016 год | 111 | млн. куб. метров | защита от затопления 42 тыс. гектаров, количество защищенного населения - 9136 человек, сумма предотвращаемого ущерба - 9134,72 млн. рублей, 11 тыс. гектаров орошаемых земель |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области", г. Самара |
| 134. | Реконструкция земляной плотины Кутулукского водохранилища на р. Кутулук, Богатовский район, Самарская область | средства федерального бюджета | 101,5 | 1,5 | 45 | 55 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 105 | млн. куб. метров | орошение 7730 гектаров, защита от затопления 4652 гектаров, 9 населенных пунктов |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия - Алания", г. Владикавказ |
| 135. | Реконструкция головного водозаборного сооружения Кора-Урсдонского магистрального канала и магистрального канала, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета | 250 | 11 | 50 | 75 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | 2017 год | 15,28 | километров | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 3752 гектаров земель, обводнение 4144 гектаров, защита от паводков населения свыше 5000 человек |
| 136. | Реконструкция Архонского головного водозаборного сооружения и магистрального канала, Республика Северная Осетия - Алания | средства федерального бюджета | 200 | 11 | 65 | 80 | 22 | 22 | - | - | - | - | 2016 год | 7 | куб. метров в секунду | предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 2237 гектаров земель, обводнение 7700 гектаров, защита от паводков населения свыше 17 тыс. человек |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области", г. Калининград |
| 137. | Реконструкция правобережной дамбы реки Луговая, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 183,3 | 8,3 | 50 | 100 | 25 | - | - | - | - | - | 2015 год | 16,3 | километров | защищенная территория - 3600 гектаров, население - 168 человек |
| 138. | Реконструкция правобережной дамбы реки Ржевка, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 193,7 | 8,3 | 40 | 50 | 47,7 | 47,7 | - | - | - | - | 2016 год | 18 | километров | защищенная территория 14730 гектаров, население - 920 человек |
| 139. | Реконструкция правобережной дамбы реки Шлюзовая, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 99,5 | 4,5 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 8,5 | километров | защищенная территория 3360 гектаров, население - 190 человек |
| 140. | Реконструкция правобережной дамбы Немонин, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 89,2 | 4,2 | 30 | 55 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 7,5 | километров | защищенная территория 3520 гектаров, сельскохозяйственные угодья - 1570 гектаров, население - 24 человека |
| 141. | Реконструкциялевобережной дамбы Немонин, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 48,8 | 2,8 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 4 | километров | защищенная территория - 16065 гектаров, земли государственного лесного фонда - 1160 гектаров |
| 142. | Реконструкция водоприемника (реки) Старая Матросовка, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 34 | - | - | - | 2 | 32 | - | - | - | - | 2016 год | 31,1 | километров | защита от затопления и подтопления территории - 59698 гектаров |
| 143. | Реконструкция водоприемника (реки) Немонинка, Славский район, Калининградская область | средства федерального бюджета | 37 | - | - | - | - | 2,4 | 34,6 | - | - | - | 2017 год | 38 | километров | защита от затопления и подтопления территории - 41891 гектар земель |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Большого Ставропольского канала", г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика |
| 144. | Реконструкция и восстановление отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение берегоукрепительных работ на Первой очереди Большого Ставропольского канала (II этап), районы Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края | средства федерального бюджета | 2575 | - | - | - | 75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2020 год | 156 | километров | площадь орошаемых земель - 95 тыс. гектаров, 11 крупных водопроводов, промышленное водоснабжение городов Черкесск, Усть Джегурта, городов - курортов Кавказских Минеральных Вод, для нужд энергетики |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия", г. Саранск |
| 145. | Берегоукрепительные работы на р. Мокша, Краснослободский район, Республика Мордовия | средства федерального бюджета | 340 | - | - | - | 90 | 138 | 112 | - | - | - | 2017 год | 1303 | метров | предотвращение выбытия из сеслькохозяйственного оборота 500 гектаров земель, защита от вредного воздействия вод - 518 гектаров, предотвращение экономического ущерба - 841,8 млн. рублей |
| 5. Росгидромет |
| 146. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Башкирское УГМС") | средства федерального бюджета | 256,6 | 14,3 | 85,3 | 79,5 | 31,8 | 14,0 | 11,1 | 9,2 | 9,7 | 1,6 | 2020 год | 22 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 147. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС") | средства федерального бюджета | 254,1 | 18,2 | 87,5 | 64,4 | 5,8 | 2,1 | 6,9 | 29,7 | 34,0 | 5,5 | 2020 год | 24 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 148. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Дальневосточное УГМС") | средства федерального бюджета | 727,8 | 13,1 | 90 | 28,3 | 90,7 | 134,1 | 177,2 | 63,2 | 106,8 | 24,3 | 2020 год | 167 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 149. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Забайкальское УГМС") | средства федерального бюджета | 726,7 | 24,1 | 87,8 | 140,8 | 69,4 | 55,9 | 44,4 | 49,1 | 158,1 | 97,1 | 2020 год | 121 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 150. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС") | средства федерального бюджета | 554,9 | 28,7 | 123,5 | 95,2 | 74,0 | 120,0 | 1,9 | 50,9 | - | 60,7 | 2020 год | 86 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 151. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Иркутское УГМС") | средства федерального бюджета | 648,7 | 19,3 | 124,5 | 62,5 | 40,0 | 49,8 | 51,6 | 43,6 | 54,5 | 202,8 | 2020 год | 124 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 152. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС") | средства федерального бюджета | 367,9 | - | - | 29,2 | 47,7 | 65,5 | 79,3 | 54,9 | 53,0 | 38,3 | 2020 год | 95 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 153. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Приволжское УГМС") | средства федерального бюджета | 309,0 | 11,8 | 64,8 | 50,8 | 54,8 | 76,6 | 33,5 | 12,2 | 4,2 | 0,3 | 2020 год | 51 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 154. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Северное УГМС") | средства федерального бюджета | 865,2 | 20,5 | 125,4 | 186,6 | 166,8 | 48,6 | 59,1 | 150,2 | 27,0 | 81,0 | 2020 год | 124 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 155. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Северо-Западное УГМС") | средства федерального бюджета | 558,1 | 11,9 | 62,3 | 94,3 | 18,7 | 21,7 | 37,1 | 48,9 | 7,6 | 255,6 | 2020 год | 109 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 156. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС") | средства федерального бюджета | 599,6 | 27,8 | 204,2 | 114,6 | 18,4 | 46,3 | 60,9 | 97,5 | 26,0 | 4,0 | 2020 год | 71 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 157. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Среднесибирское УГМС") | средства федерального бюджета | 939,4 | 18,5 | 135,3 | 50,7 | 55,6 | 77,9 | 166,6 | 76,0 | 245,3 | 113,5 | 2020 год | 206 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 158. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Уральское УГМС") | средства федерального бюджета | 191,0 | 4,5 | 29,7 | - | 10,8 | 20,1 | 34,8 | 29,7 | 36,4 | 24,9 | 2020 год | 44 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 159. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Центральное УГМС") | средства федерального бюджета | 484,6 | - | - | - | 35,6 | 36,3 | 47,5 | 48,6 | 103,0 | 213,6 | 2020 год | 136 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 160. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Центрально-Черноземное УГМС") | средства федерального бюджета | 309,8 | 8,7 | 49,2 | 83,9 | 11,7 | 52,1 | 30,4 | 35,6 | 15,7 | 22,6 | 2020 год | 47 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 161. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Камчатское УГМС") | средства федерального бюджета | 197,9 | 4,9 | 31,4 | 19,7 | 44,1 | 13,5 | 23,8 | 13,7 | 27,5 | 19,3 | 2020 год | 40 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 162. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Колымское УГМС") | средства федерального бюджета | 304,4 | - | - | 54,1 | 9,9 | 47,7 | 65,3 | 44,5 | 52,9 | 30,0 | 2020 год | 70 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 163. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Мурманское УГМС") | средства федерального бюджета | 351,6 | - | - | - | 26,1 | 60,8 | 10,6 | 82,7 | 149,0 | 22,4 | 2020 год | 98 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 164. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Приморское УГМС") | средства федерального бюджета | 593,3 | 31,6 | 102,7 | 122,8 | 57,6 | 75,6 | 13,6 | 63,1 | 33,9 | 92,4 | 2020 год | 70 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 165. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан" (ФГБУ "УГМС Республики Татарстан") | средства федерального бюджета | 289,2 | 3,8 | 31 | 46,6 | 125,6 | 11,0 | 47,3 | 8,4 | 7,1 | 8,4 | 2020 год | 25 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 166. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Сахалинское УГМС") | средства федерального бюджета | 98,4 | - | - | 8,4 | 12,2 | 4,1 | 27,0 | 23,8 | 20,4 | 2,5 | 2020 год | 25 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 167. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Чукотское УГМС") | средства федерального бюджета | 386,1 | - | - | 29,1 | 42,6 | 53,2 | 84,7 | 106,0 | 66,4 | 4,1 | 2020 год | 100 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 168. | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение наблюдательной сети Федерального государственного бюджетного учреждения "Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ФГБУ "Якутское УГМС") | средства федерального бюджета | 393,4 | 18,3 | 84,7 | 82,1 | 46,8 | 17,7 | 17,9 | 69,2 | 39,2 | 17,5 | 2020 год | 58 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 169. | Газовая котельная Главной экспериментальной базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный гидрологический институт ", г. Санкт-Петербург | средства федерального бюджета | 18,6 | 1,5 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1500 | кВт | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 170. | Техническое перевооружение гидравлической лаборатории главной экспериментальной базы Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный гидрологический институт", п. Ильичево, Выборгский район, Ленинградская область | средства федерального бюджета | 8,6 | 0,8 | 4,3 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 171. | Техническое переоснащение гидрометрического и озерного испытательных полигонов Валдайского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный гидрологический институт " | средства федерального бюджета | 47 | - | - | - | 8,9 | 9,5 | 6,6 | 7 | 7,3 | 7,7 | 2020 год | 1 | объектов | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 172. | Строительство производственно-лабораторного здания с гидрохимической лабораторией по трансграничному мониторингу реки Амур, о. Большой Уссурийский, Хабаровский край | средства федерального бюджета | 77,6 | 2,2 | 37 | 38,4 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 220 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 173. | Производственно-лабораторный корпус лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды Сызрань, г. Сызрань, пос. Западный, ул. Суворова, 169 | средства федерального бюджета | 27,9 | - | 2,7 | 25,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 500 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 174. | Производственное здание отдела наблюдений, Тюменская область, Тюменский р-н, пос. Московский, ул. Новая, д. 1 | средства федерального бюджета | 4,7 | - | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 100 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 175. | Гидрологическая станция 1-го разряда (Г-I) Индигирка | средства федерального бюджета | 5,4 | - | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | 250,0 | кв.метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 176. | Реконструкция лабораторно-производственного корпуса ФГБУ "Томский ЦГМС", г. Томск | средства федерального бюджета | 31,0 | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 505,8 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 177. | Производственно-лабораторный корпус Федерального государственного бюджетного учреждения "Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", г. Ставрополь | средства федерального бюджета | 35,9 | 3,5 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1000 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 178. | Реконструкция системы отопления административного здания гидрометеорологического центра, г. Ростов-на-Дону, ул. Ереванская, 1/7 | средства федерального бюджета | 10,0 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1200 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 179. | Производственно-лабораторный корпус, г. Брянск | средства федерального бюджета | 56,4 | - | - | 14 | 42,4 | - | - | - | - | - | 2015 год | 700 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 180. | Производственно-лабораторный корпус, г. Калининград | средства федерального бюджета | 49,0 | - | - | 9,5 | 39,5 | - | - | - | - | - | 2015 год | 750 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 181. | Производственный корпус метеорологической станции Малокурильское | средства федерального бюджета | 22,4 | - | - | 7,4 | 15 | - | - | - | - | - | 2015 год | 168 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 182. | Строительство метеорологической станции Большая Мартыновка | средства федерального бюджета | 14,8 | - | - | 8,4 | 6,4 | - | - | - | - | - | 2015 год | 150 | кв. метров | повышение качества гидрологических прогнозов, обеспечение оперативного мониторинга качественных и количественных характеристик вод, выявления случаев высокого и экстремально высокого загрязнения вод |
| 183. | Реконструкция служебного здания и построек лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды в г. Невинномысске | средства федерального бюджета | 4,8 | - | - | 4,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 121 | кв. метров |  |
| 184. | Строительство аэрологической станции Малые Кармакулы, Архангельская обл., о. Новая Земля | средства федерального бюджета | 50,0 | - | - | 5 | 45 | - | - | - | - | - | 2015 год | 500 | кв. метров |  |
| 185. | Строительство аэрологической станции Хатанга, Архангельская обл., с. Хатанга | средства федерального бюджета | 45,0 | - | - | 4,5 | 40,5 | - | - | - | - | - | 2015 год | 500 | кв. метров |  |
|  | Всего по Росводресурсам | средства федерального бюджета | 36886,4 | 1580,1 | 2894,5 | 2737,9 | 3458,3 | 5286,4 | 4740,4 | 5319,3 | 5425,3 | 5444,2 |  |  |  |  |
|  | Всего по Минсельхозу России | средства федерального бюджета | 26270,9 | 300 | 1000 | 1725,1 | 2886,4 | 4352,8 | 4181,3 | 4193,5 | 4161,2 | 3470,6 |  |  |  |  |
|  | Всего по Росгидромету | средства федерального бюджета | 10916,8 | 310,1 | 1632 | 1574,3 | 1294,1 | 1114,2 | 1139,2 | 1217,8 | 1284,8 | 1350,3 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу I | средства федерального бюджета | 74074,1 | 2190,2 | 5526,5 | 6037,3 | 7638,8 | 10753,4 | 10060,9 | 10730,6 | 10871,3 | 10265,1 |  |  |  |  |
| II. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности |
| 1. Гарантированное водообеспечение |
|  | Всего |  | 33799,7 | 3171,5 | 3736,7 | 2732,6 | 2857,1 | 3320,7 | 3109,7 | 4671,4 | 5100 | 5100 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 22979,1 | 2179,8 | 2720,1 | 1377,9 | 2000 | 2324,5 | 2176,8 | 3200 | 3500 | 3500 |  |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 10820,6 | 991,7 | 1016,6 | 1354,7 | 857,1 | 996,2 | 932,9 | 1471,4 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| Зона деятельности Московско-Окского бассейнового водного управления |
| Правительство Калужской области |
| 186. | Реконструкция гидротехнических сооружений Кировского нижнего водохранилища. 1 пусковой комплекс | всего | 229,6 | 59,2 | 103,6 | 66,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1;300 | комплекс сооружений; метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 154,5 | 40 | 70 | 44,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 75,1 | 19,2 | 33,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Донского бассейнового водного управления |
| Администрация Курской области |
| 187. | Курское водохранилище на реке Тускарь. 1 очередь пускового комплекса | всего | 193,3 | 120 | 73,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 17,7 | млн. куб. метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 122,3 | 100 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 71 | 20 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |
| Правительство Республики Коми |
| 188. | Реконструкция ГТС Кажымского водохранилища на р. Кажым, п. Кажым Койгородского района, бассейн р. Северная Двина | всего | 82,5 | 82,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1120 | метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 49,3 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 33,2 | 33,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Вологодской области |
| 189. | Повышение зимнего уровня Кубенского водохранилища для обеспечения работы Вологодского городского водозабора | всего | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 215,5 | метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 12,7 | 12,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления |
| Правительство Свердловской области |
| 190. | Реконструкция водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске МО "Город Алапаевск" Свердловской области | всего | 418,4 | 298,7 | 119,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 99 | метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 248 | 186,1 | 61,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 170,4 | 112,6 | 57,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Омской области |
| 191. | Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | всего | 8231 | 2370 | 3231,2 | 2629,8 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1 | объектов | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 5310,9 | 1608 | 2394,7 | 1308,2 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 2920,1 | 762 | 836,5 | 1321,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |
| Администрация Краснодарского края |
| 192. | Реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске | всего | 255,7 | 122,1 | 133,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 253 | метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 195,6 | 92,8 | 102,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 60,1 | 29,3 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |
| Правительство Республики Дагестан |
| 193. | Строительство руслового водохранилища на р. Хала-Горк для водоснабжения населенных пунктов Карабудахкентского района Республики Дагестан | всего | 175,3 | 100 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 659 | тыс. куб. метров | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 159,3 | 90,9 | 68,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 16 | 9,1 | 6,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 194. | Софинансирование строительства, реконструкции гидротехнических сооружений прочих водохранилищ комплексного назначения, трактов водоподачи в рамках реализации региональных целевых программ | всего | 24194,9 | - | - | 36 | 2857,1 | 3320,7 | 3109,7 | 4671,4 | 5100 | 5100 |  |  |  | повышение водообеспечения населения и объектов экономики |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 16726,5 | - | - | 25,2 | 2000 | 2324,5 | 2176,8 | 3200 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 7468,4 | - | - | 10,8 | 857,1 | 996,2 | 932,9 | 1471,4 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
| 2. Защита от негативного воздействия вод |
|  | Всего |  | 102102,2 | 5670,6 | 3275,1 | 6186,4 | 16596,1 | 14768,3 | 14950,9 | 12941,1 | 13090,7 | 14623 |  |  |  | повышение защищенности населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 70929,9 | 3789,9 | 2191,3 | 4251,6 | 11643,6 | 10337,8 | 10465,6 | 8990,5 | 9093,5 | 10166,1 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 31172,3 | 1880,7 | 1083,8 | 1934,8 | 4952,5 | 4430,5 | 4485,3 | 3950,6 | 3997,2 | 4456,9 |  |  |  |  |
| Зона деятельности Нижне-Волжского бассейнового водного управления |
| Правительство Астраханской области |
| 195. | Берегоукрепление р. Волга в районе пос. Морской в Трусовском районе г. Астрахани | всего | 118,8 | 118,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 250 | п. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 86,1 | 86,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 32,7 | 32,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Администрация Волгоградской области |
| 196. | Берегоукрепление правого берега р. Волга в р.п. Светлый Яр Волгоградской области | всего | 220,1 | 135,3 | 84,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1100 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 165,1 | 101,5 | 63,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 55 | 33,8 | 21,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 197. | Берегоукрепление Волгоградского водохранилища в г. Николаевске Волгоградской области | всего | 14,3 | 14,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 460 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 10,7 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Республики Татарстан |
| 198. | Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища в районе н.п. Свияжск Зеленодольского района Республики Татарстан | всего | 194,1 | 194,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 3195 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 104,8 | 104,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 89,3 | 89,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 199. | Берегоукрепление р. Кама, устья р. Тойма Куйбышевского водохранилища в г. Елабуга Республики Татарстан (1-я очередь) | всего | 64,5 | 64,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 910 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 34,8 | 34,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 29,7 | 29,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 200. | Берегоукрепление р. Кама у р.ц. Рыбная Слобода Республики Татарстан | всего | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 950 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 7,3 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 201. | Берегоукрепительные работы в прибрежной зоне Куйбышевского водохранилища в районе г. Болгар Спасского района Республики Татарстан | всего: | 77 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 872 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 41,6 | 41,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 35,4 | 35,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 202. | Берегоукрепительные работы на озере Средний Кабан участка от ул. Поперечно-Сормовской до проезда между Танковым училищем и ВИКО г. Казань | всего | 358,7 | 314,8 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 4776 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 193,7 | 170 | 23,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 165 | 144,8 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 203. | Берегоукрепительные работы на р. Казанка на участке от моста "Миллениум" до третьей транспортной дамбы, г. Казань | всего | 530,7 | 281,2 | 249,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2947 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 286,6 | 151,9 | 134,7 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 244,1 | 129,3 | 114,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 204. | Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе д. Матюшино Лаишевского района Республики Татарстан | всего | 107 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 480 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 57,8 | 57,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 49,2 | 49,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 205. | Реконструкция Федосеевской защитной дамбы на левом берегу р.Казанка Куйбышевского водохранилища на участке от НКЦ "Казань" до ул.Батурина в г.Казань | всего | 328,6 | 155,9 | 172,7 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1278 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 177,4 | 84,2 | 93,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 151,2 | 71,7 | 79,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 206. | Берегоукрепительные работы на левом берегу р.Казанка, Куйбышевского водохранилища на участке от моста "Миллениум" до НКЦ "Казань" и от ул.Батурина до Ленинской дамбы в г.Казань | всего | 504,3 | 185,2 | 319,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1964 | пог.метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 272,3 | 100 | 172,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 232 | 85,2 | 146,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Оренбургской области |
| 207. | Дамба для защиты г. Орска от затоплений в период весенних половодий (2-я очередь строительства) | всего | 472 | 236 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 13,49 | километров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 294 | 147 | 147 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 178 | 89 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Самарской области |
| 208. | Реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Сызрани | всего | 314 | 179 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 4500 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 153 | 88 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 161 | 91 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 209. | Берегоукрепление на Саратовском водохранилище у с. Спасское Приволжского района Самарской области | всего | 276,4 | 276,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 4000 | пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 165 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 111,4 | 111,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 210. | Берегоукрепление Саратовского водохранилища городского округа Жигулевск Самарской области, 2 очередь (1-5 участки) | всего | 113,8 | 113,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2170 | пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 62,6 | 62,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 51,2 | 51,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 211. | Берегоукрепление Саратовского водохранилища у села Давыдовка Приволжского района Самарской области | всего | 109,1 | 109,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 3700 | пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 60,1 | 60,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Саратовской области |
| 212. | Реконструкция берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе г. Саратова от ул. Б. Взвоз до ул. Б.Садовая | всего | 1421,4 | 580,1 | 539 | 302,3 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 3700 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 1004,1 | 405,6 | 385,8 | 212,7 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 417,3 | 174,5 | 153,2 | 89,6 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 213. | Берегоукрепление участка Волгоградского водохранилища в районе города Маркса Саратовской области | всего | 107,4 | 107,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 816,4 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 82,7 | 82,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 24,7 | 24,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Ульяновской области |
| 214. | Гидротехнические сооружения для защиты жилой зоны от ул. Полевой до нефтепричала в г. Сенгилее Ульяновской области | всего | 51,5 | 51,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 0,474 | километров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 43,5 | 43,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 215. | Гидротехнические берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище в г. Новоульяновске Ульяновской области | всего | 166,2 | 90,9 | 75,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 511,73 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 139,3 | 72,3 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 26,9 | 18,6 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Верхне-Волжского бассейнового водного управления |
| Правительство Нижегородской области |
| 216. | Берегоукрепление р. Волга в районе г. Балахна Нижегородской области (участок № 3 от ул. Набережная до пос. ЦКК (существующее берегоукрепление)) | всего | 462,6 | 138,2 | 162,8 | 161,6 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 1254 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 261,7 | 80 | 91,2 | 90,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 200,9 | 58,2 | 71,6 | 71,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 217. | Берегоукрепительное сооружение правого берега р.Волга в микрорайоне "Мещерское озеро" между Борским мостом и Речным портом города Нижнего Новгорода (903,25-904,1 км по судовому ходу) 2 очередь | всего | 243 | 44,2 | 122,6 | 76,2 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 502,3 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 108,3 | 20 | 55,2 | 33,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 134,7 | 24,2 | 67,4 | 43,1 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Верхне-Обского бассейнового водного управления |
| Правительство Республики Алтай |
| 218. | Инженерная защита села Усть-Кокса в Республике Алтай | всего | 53,8 | 53,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1036 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 6,8 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Администрация Томской области |
| 219. | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного сада) | всего | 263,9 | 120,4 | 128,2 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 600 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 216,6 | 99,7 | 106,1 | 10,8 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 47,3 | 20,7 | 22,1 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 220. | Инженерная защита от затопления и разрушения водами протоки Пасол в г. Стрежевом Томской области, 1 пусковой комплекс (участок № 1) | всего | 78,9 | 78,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 1510 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 65,3 | 65,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 13,6 | 13,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Западно-Каспийского бассейнового водного управления |
| Правительство Карачаево-Черкесской Республики |
| 221. | Устройство защитной дамбы на реке Аксаут в районе станицы Кардоникская, Зеленчукского района, КЧР | всего | 160,2 | 160,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2555 | пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 126,1 | 126,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 34,1 | 34,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Камского бассейнового водного управления |
| Правительство Республики Башкортостан |
| 222. | Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. II очередь | всего | 688 | 72 | 165,1 | 450,9 | - | - | - | - | - | - | 2014 год | 3,52 | километров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 380 | 40 | 90,1 | 249,9 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 308 | 32 | 75 | 201 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Удмуртской Республики |
| 223. | Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега Ижевского водохранилища. 2 пусковой комплекс. 1 этап | всего | 471,2 | 275 | 196,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1101,36 | пог. метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 376,9 | 220 | 156,9 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 94,3 | 55 | 39,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Кировской области |
| 224. | Берегоукрепление р. Вятка у г. Вятские Поляны Кировской области | всего | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 588 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 24,1 | 24,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Пермского края |
| 225. | Реконструкция ГТС пруда в п. Завод Михайловский Чайковского муниципального района Пермского края | всего | 23,1 | 20,3 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 24,5 | гектаров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 14,6 | 12,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 8,5 | 7,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 226. | Берегоукрепление с. Крюково Еловского района Пермского края | всего | 27,3 | 27,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 910 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 17,2 | 17,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 10,1 | 10,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Енисейского бассейнового водного управления |
| Правительство Красноярского края |
| 227. | Восстановление водозащитных дамб на реке Туба в Курагинском районе, пострадавших от паводка 2001 года (д. Ильинка с. Бугуртак, д. Жербатиха) | всего | 115,4 | 115,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 10925 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 57,4 | 57,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Иркутской области |
| 228. | Защита поселка Китой от наводнений. Защитная дамба | всего | 95,4 | 95,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 4717 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 55,6 | 55,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 39,8 | 39,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Амурского бассейнового водного управления |
| Правительство Хабаровского края |
| 229. | Реконструкция дамбы для защиты с. Бичевая от затопления р. Хор | всего | 106,2 | 86 | 20,2 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 10627 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 83,4 | 70 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 22,8 | 16 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 230. | Строительство защитных дамб в поселке им. Полины Осипенко Хабаровского края | всего | 93,7 | 93,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 2530 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 61,8 | 61,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 31,9 | 31,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Амурской области |
| 231. | Берегоукрепление р. Амур у с. Сергеевка Благовещенского района | всего | 122,8 | 55,5 | 67,3 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 4570 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 107,5 | 50,5 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 15,3 | 5 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Кубанского бассейнового водного управления |
| Администрация Краснодарского края |
| 232. | Противопаводковые и берегоукрепительные мероприятия на реке Псоу в селе Веселое Адлерского района города Сочи (1-я очередь на устьевом участке реки длиной до 4 км) | всего | 110,9 | 110,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 2820 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 85,2 | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 25,7 | 25,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Ставропольского края |
| 233. | Противопаводковые мероприятия на р. Подкумок в Предгорном районе от г. Кисловодска до пос. Белый Уголь | всего | 665,8 | 194,1 | 163,6 | 194,6 | 113,5 | - | - | - | - | - | 2015 год | 5591,3 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 607 | 179,3 | 150 | 173,8 | 103,9 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 58,8 | 14,8 | 13,6 | 20,8 | 9,6 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 234. | Противопаводковые мероприятия на р. Бугунта в г. Ессентуки | всего | 915,6 | 172,8 | 234,1 | 177 | 165 | 166,7 | - | - | - | - | 2016 год | 4742 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 790,5 | 144 | 195 | 150 | 150 | 151,5 | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 125,1 | 28,8 | 39,1 | 27 | 15 | 15,2 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 235. | Инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега р. Кубань в районе г. Невинномысска, Ставропольский край | всего | 131,2 | 131,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 2417,5 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 119,8 | 119,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Зона деятельности Двинско-Печорского бассейнового водного управления |
| Правительство Республики Коми |
| 236. | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Большая Инта в черте г. Инта, Республика Коми, бассейн р. Печора | всего | 27,9 | 27,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 125 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 16,7 | 16,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 11,2 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Администрация Архангельской области |
| 237. | Берегоукрепление участка рукава Быстрокурки реки Северная Двина в селе Холмогоры Архангельской области | всего | 229,3 | 110,3 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 год | 1500 | метров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 181,9 | 87,5 | 94,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 47,4 | 22,8 | 24,6 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Правительство Вологодской области |
| 238. | Укрепление левого берега р. Сухона в г. Великий Устюг Вологодской области (1-й пусковой комплекс) | Всего | 53,9 | 53,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 год | 0,52 | километров | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 32,4 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 21,5 | 21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 239. | Софинансирование строительства, реконструкции прочих сооружений инженерной защиты, берегоукрепления, реконструкции гидротехнических сооружений противопаводкового назначения в рамках региональных целевых программ | Всего | 91371,3 | - | 37,9 | 4808,5 | 16317,6 | 14601,6 | 14950,9 | 12941,1 | 13090,7 | 14623 |  |  |  | повышение защищенности от негативного воздействия вод |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 63650,4 | - | 27,9 | 3330,8 | 11389,7 | 10186,3 | 10465,6 | 8990,5 | 9093,5 | 10166,1 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 27720,9 | - | 10 | 1477,7 | 4927,9 | 4415,3 | 4485,3 | 3950,6 | 3997,2 | 4456,9 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу II |  | 135901,9 | 8842,1 | 7011,8 | 8919 | 19453,2 | 18089 | 18060,6 | 17612,5 | 18190,7 | 19723 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 93909 | 5969,7 | 4911,4 | 5629,5 | 13643,6 | 12662,3 | 12642,4 | 12190,5 | 12593,5 | 13666,1 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 41992,9 | 2872,4 | 2100,4 | 3289,5 | 5809,6 | 5426,7 | 5418,2 | 5422 | 5597,2 | 6056,9 |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  | 209976 | 11032,3 | 12538,3 | 14956,3 | 27092 | 28842,4 | 28121,5 | 28343,1 | 29062 | 29988,1 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета | 167983,1 | 8159,9 | 10437,9 | 11666,8 | 21282,4 | 23415,7 | 22703,3 | 22921,1 | 23464,8 | 23931,2 |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | 41992,9 | 2872,4 | 2100,4 | 3289,5 | 5809,6 | 5426,7 | 5418,2 | 5422 | 5597,2 | 6056,9". |  |  |  |  |

6. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2012 г.  №  1497)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Источник финансирования | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Федеральный бюджет - всего | 291553,3 | 14809,6 | 19026,9 | 19878,5 | 36404,9 | 39246,6 | 39591,4 | 40366 | 40515,6 | 41713,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 4033,5 | 345 | 389 | 376,9 | 436 | 458,1 | 477,8 | 498,5 | 515,1 | 537,1 |
| капитальные вложения | 167983,1 | 8159,9 | 10437,9 | 11666,8 | 21282,4 | 23415,7 | 22703,3 | 22921,1 | 23464,8 | 23931,2 |
| прочие нужды | 119536,7 | 6304,7 | 8200 | 7834,8 | 14686,5 | 15372,8 | 16410,3 | 16946,4 | 16535,7 | 17245,5 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты - всего | 108588,9 | 4885 | 6892,9 | 9024 | 14454,8 | 14729,1 | 15196,9 | 15696,7 | 14789,7 | 12919,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 80895,5 | 3952,4 | 4897,6 | 7670,3 | 11042,8 | 11103,1 | 11389,0 | 11691,4 | 10616,5 | 8532,4 |
| прочие нужды | 27693,4 | 932,6 | 1995,3 | 1353,7 | 3412 | 3626 | 3807,9 | 4005,3 | 4173,2 | 4387,4 |
| Внебюджетные источники - (капитальные вложения) | 123191,9 | 3420 | 8857,8 | 13872,6 | 16571,9 | 17975,2 | 18907,6 | 19853 | 15894,6 | 7839,2 |
| Общий объем финансирования - всего | 523334,1 | 23114,6 | 34777,6 | 42775,1 | 67431,6 | 71950,9 | 73695,9 | 75915,7 | 71199,9 | 62472,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 4033,5 | 345 | 389 | 376,9 | 436 | 458,1 | 477,8 | 498,5 | 515,1 | 537,1 |
| капитальные вложения | 372070,5 | 15532,3 | 24193,3 | 33209,7 | 48897,1 | 52494 | 52999,9 | 54465,5 | 49975,9 | 40302,8 |
| прочие нужды | 147230,1 | 7237,3 | 10195,3 | 9188,5 | 18098,5 | 18998,8 | 20218,2 | 20951,7 | 20708,9 | 21632,9". |

7. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к федеральной целевой программе

"Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 30 декабря 2012 г.  №  1497)

О Б Ъ Е М Ы

финансирования федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации

в 2012 - 2020 годах" по основным направлениям реализации

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Направление | 2012 - 2020 годы - всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. Гарантированное водоснабжение населения и объектов экономики - всего | 65740,4 | 3896,1 | 5077,8 | 4719,2 | 6941,6 | 8174,6 | 7314,4 | 9820,9 | 10235,6 | 9560,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (капитальные вложения) | 54919,8 | 2904,4 | 4061,2 | 3364,5 | 6084,5 | 7178,4 | 6381,5 | 8349,5 | 8635,6 | 7960,2 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 10820,6 | 991,7 | 1016,6 | 1354,7 | 857,1 | 996,2 | 932,9 | 1471,4 | 1600 | 1600 |
| 2. Восстановление и охрана водных объектов - всего | 225066,2 | 5098,3 | 16126 | 22612,1 | 29537,6 | 32134 | 34091,8 | 35826,8 | 30224,1 | 19415,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (прочие нужды) | 52749,7 | 598,3 | 3502,1 | 3788,6 | 6459,6 | 7126,1 | 7791,0 | 8210,3 | 7779,8 | 7493,9 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 49124,6 | 1080 | 3766,1 | 4950,9 | 6506,1 | 7032,7 | 7393,2 | 7763,5 | 6549,7 | 4082,4 |
| внебюджетные источники | 123191,9 | 3420 | 8857,8 | 13872,6 | 16571,9 | 17975,2 | 18907,6 | 19853 | 15894,6 | 7839,2 |
| 3. Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений - всего | 198811,6 | 11056 | 9607,3 | 12091,7 | 26786,9 | 27934,3 | 28440,7 | 26506,4 | 27191,1 | 29197,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет - всего | 150167,9 | 8242,7 | 7497,1 | 9373,3 | 19695,3 | 21234,1 | 21569,9 | 20044,6 | 20551,1 | 21959,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 102146,5 | 4945,4 | 4744,7 | 6728 | 13903,8 | 15123,1 | 15182,6 | 13353,8 | 13544,4 | 14620,7 |
| прочие нужды | 48021,4 | 3297,3 | 2752,4 | 2645,3 | 5791,5 | 6111 | 6387,3 | 6690,8 | 7006,7 | 7339,1 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 48643,7 | 2813,3 | 2110,2 | 2718,4 | 7091,6 | 6700,2 | 6870,8 | 6461,8 | 6640 | 7237,4 |
| 4. Развитие государственной наблюдательной сети - всего (федеральный бюджет) | 23193,6 | 1837,5 | 2170 | 2083,3 | 3189,9 | 2809,1 | 2671,3 | 2683,7 | 2462,2 | 3128,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | 10916,8 | 310,1 | 1632 | 1574,3 | 1294,1 | 1114,2 | 1139,2 | 1217,8 | 1284,8 | 1350,3 |
| прочие нужды | 12118,6 | 1527,4 | 538 | 509 | 1895,8 | 1694,9 | 1532,1 | 1465,9 | 1177,4 | 1778,1 |
| 5. Просвещение и воспитание населения по проблемам использования и охраны водных объектов (федеральный бюджет) | 1359,5 | 120 | 127 | 112,4 | 149,4 | 155,5 | 162,1 | 169,5 | 177,4 | 186,2 |
| 6. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, соответствующие стратегическим потребностям развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации (федеральный бюджет) | 4033,5 | 345 | 389 | 376,9 | 436 | 458,1 | 477,8 | 498,5 | 515,1 | 537,1 |
| 7. Прочие расходы, в том числе управление реализацией Программы (федеральный бюджет) | 5287,5 | 761,7 | 1280,5 | 779,5 | 390,2 | 285,3 | 537,8 | 409,9 | 394,4 | 448,2 |
| Всего по Программе | 522893,7 | 23060,3 | 34519,9 | 42646,7 | 67431,6 | 71950,9 | 73695,9 | 75915,7 | 71199,9 | 62472,8". |

_____________