Распоряжение Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 2413-р О внесении изменений в комплексный план по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2010 г. N 1713-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 42, ст. 5418; N 50, ст. 6749).

Председатель Правительства Российской Федерации	Д. Медведев

Изменения,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2010 г. N 1713-р
(утв. распоряжением Правительства РФ от 19 декабря 2013 г. N 2413-р)

1. В пункте 8 слова "полуострове Ямал" заменить словами "полуостровах Ямал и Гыдан".

2. В пункте 9 слова "полуострова Ямал" заменить словами "полуостровов Ямал и Гыдан и предоставлением участков Обской губы в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых и строительства трубопроводов".

3. Дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:

"10. Минфину России и Минэкономразвития России совместно с Минэнерго России внести до 1 июля 2014 г. в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта, предусматривающего:

установление налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 0 рублей при добыче газа горючего природного на участках недр, расположенных полностью или частично на территории полуострова Гыдан в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, используемого исключительно для производства сжиженного природного газа, до достижения накопленного объема добычи газа горючего природного 250 млрд. кубических метров на участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с 1-го числа месяца, в котором начата добыча газа горючего природного, используемого исключительно для производства сжиженного природного газа;

установление налоговой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 0 рублей при добыче газового конденсата совместно с газом горючим природным, используемым исключительно для производства сжиженного природного газа, на участках недр, расположенных полностью или частично на территории полуострова Гыдан в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, до достижения накопленного объема добычи газового конденсата 20 млн. тонн на участке недр и при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет с 1-го числа месяца, в котором начата добыча газового конденсата совместно с газом горючим природным, используемым исключительно для производства сжиженного природного газа.

11. Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минфину России и ФТС России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить до 30 сентября 2014 г. предложение о внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в части дополнения примечания 9 к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза нефтегазоконденсатными месторождениями Салмановское (Утреннее) и Геофизическое, расположенными на территории полуострова Гыдан.".

4. В комплексном плане по развитию производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал, утвержденном указанным распоряжением:

а) раздел I изложить в следующей редакции:

"I. Развитие производства сжиженного природного газа

| Реализация пилотного проекта по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения (СПГ-1) |
| --- |
| 1. | Подготовка рабочей документации | 2013 - 2017 годы | открытое акционерное общество "НОВАТЭК", открытое акционерное общество "Ямал СПГ", координатор - Минэнерго России |
| 1.1. | Обустройство месторождения | 2013 - 2020 годы |  |
| 2. | Строительство и выход на проектную мощность завода СПГ-1 |  |  |
|  | 1-я очередь (5 - 5,5 млн. тонн СПГ) | 2013 - 2018 годы |  |
|  | 2-я очередь (5 - 5,5 млн. тонн СПГ) | 2014 - 2019 годы |  |
|  | 3-я очередь (5 - 5,5 млн. тонн СПГ) | 2015 - 2020 годы |  |
| Развитие производства сжиженного природного газа на базе Салмановского (Утреннего) и Геофизического нефтегазоконденсатных месторождений (СПГ-2) |
| 3. | Выбор места размещения завода СПГ-2 на полуострове Ямал и трассы трубопроводов, в том числе в Обской губе | 2014 - 2015 годы | открытое акционерное общество "НОВАТЭК", координатор - Минэнерго России, Минприроды России, Росводресурсы, Росприроднадзор, Минсельхоз России, Росрыболовство, Минтранс России |
| 3.1. | Обустройство месторождений и строительство трубопроводов | 2015 - 2025 годы |  |
| 4. | Строительство и выход на проектную мощность завода СПГ-2 |  |  |
|  | 1-я очередь (5 - 5,5 млн. тонн СПГ) | 2018 - 2022 годы |  |
|  | 2-я очередь (5 - 5,5 млн. тонн СПГ) | 2019 - 2024 годы |  |
|  | 3-я очередь (5 - 5,5 млн. тонн СПГ) | 2020 - 2025 годы |  |
| Развитие производства сжиженного природного газа на базе Северо-Обского и Восточно-Тамбейского участков |
| 5. | Геологическое изучение, открытие месторождения, разведка, обустройство месторождений и строительство трубопроводов | 2013 - 2030 годы | открытое акционерное общество "НОВАТЭК", координатор - Минэнерго России, Минприроды России, Росводресурсы, Росприроднадзор, Минсельхоз России, Росрыболовство |
| 5.1. | Направление добытого природного газа на сжижение на заводы СПГ-1 и СПГ-2 | после 2030 года |  |

";

б) раздел III дополнить:

пунктом 15.1 следующего содержания:

"

| 15.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов с целью внесения изменений в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" в части подпрограммы "Морской транспорт", предусматривающих обеспечение финансирования работ по строительству объектов морского порта Сабетта с учетом развития производства сжиженного природного газа на полуострове Ямал | I квартал 2014 г. | Минтранс России, Росморречфлот, Минфин России, Минэкономразвития России, Минрегион России |
| --- | --- | --- | --- |

";

пунктами 17.1 и 17.2 следующего содержания:

"

| 17.1. | Подготовка проектов нормативных правовых актов об установлении и открытии пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Сабетта и аэропорту в районе пос. Сабетта | декабрь 2013 г. - I квартал 2014 г. | Росграница, Минтранс России, Минфин России, ФТС России, ФСБ России, Минсельхоз России, Роспотребнадзор, открытое акционерное общество "НОВАТЭК", открытое акционерное общество "Ямал СПГ" |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.2. | Реализация планов мероприятий по проектированию, строительству, оборудованию, техническому оснащению морского и воздушного пунктов пропуска в районе пос. Сабетта, в том числе по открытию пунктов пропуска с 30 июня 2014 г. | I этап: декабрь 2013 г. - II квартал 2014 г. II этап: III квартал 2014 г. - IV квартал 2016 г. | Росграница, открытое акционерное общество "Ямал СПГ", Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа, Минтранс России, Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |

";

в) в пункте 23 раздела VII слова "Утренний (Салмановский) и Геофизический участки" заменить словами "нефтегазоконденсатные месторождения Салмановское (Утреннее) и Геофизическое".